|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | **卷 号** | **06** | | **卷内编号** | **03** | | **密 级** | **5** |   HD20180718RD08  会员刷卡积分管理系统 |
| 分 类:  <模板>  使用者:  <项目管理部>  文档编号：  HD-PMC-305  四川华迪信息技术有限公司 | 周例会纪要  项 目 承 担 部 门：6班3组  撰 写 人（签名）：陈凯平  完 成 日 期： 2018-08-10  本文档 使 用部门： ☑主管领导 ☑项目组  □客户（市场） ☑维护人员 □用户  评审负责人（签名）：  评 审 日 期： |
| 华迪标志 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **会议记录** | | | | | |
| **日期**  **Date** | 2018-08-10 | **时间**  **Time** | 15：00 | **地点**  **ADD.** | 602 |
| **主题： 构建阶段第一周总结** | | | | | |
| **主持人：吕浩泰**  **出席者：吕浩泰、陈凯平、陈树沛、吴梓铭、张丹萍** | | | | | |
| **会议内容：**   1. **针对阶段评审做修改**   **①每个人根据自己负责模块，认真依据阶段评审报告进行对相应构建进行缺陷修正。**  **②加强组间成员交流沟通。**   1. **构建阶段问题总结**   **①第一组缺少界面原型，没有界面可参考，进行前后端分离编码，进度较慢。**  **②注意前后端数据的连接交流。**   1. **构建工作分配**   **①工作进度安排：下一周尽快完成代码的完成，由吕浩泰进行js连接前后端数据**  **②工作分配：html界面完成（张丹萍）、js代码编写（吕浩泰）、后台代码编写（陈凯平，陈树沛，吴梓铭）**  **③其余工作分配：陈树沛负责用github整合代码，陈凯平负责数据库的修改与对应文档的修改。** | | | | | |

会议签到表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓 名** | **角 色** | **部 门** | **实到签名** | **备注** |
| 1 | 吕浩泰 | 项目经理 | 6班3组 | 吕浩泰 |  |
| 2 | 陈凯平 | 配置管理员 | 6班3组 | 陈凯平 |  |
| 3 | 张丹萍 | 系统分析工程师 | 6班3组 | 张丹萍 |  |
| 4 | 陈树沛 | 系统设计工程师 | 6班3组 | 陈树沛 |  |
| 5 | 吴梓铭 | 系统测试工程师 | 6班3组 | 吴梓铭 |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 填表说明 | | | | | |
| 1. 角色可以是开发者、PPQA、评审员、记录员、评审组织者、管理人员、客户等，角色名应当反映在评审会议中担任的职责。 2. 本表由评审组织者在会议前准备好，并放置在会议室入口处，由参与人员签名。 | | | | | |